| Къэбэрдей Балъкъэр Республикэм щыщ Тэрч районым хыхьэ Курп Ищхъэрэ къуажэм админстрацэм и Iэтащхьэ |  | Къабарты-Малкъар Республиканы Терк районуну Нижний Курп элини мекхеме администрациясыны башчысы |
| --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНИЙ КУРП» ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

361211  КБР, Терский район, с. Нижний курп, ул. Мира, 42. Тел. 8(86632) 72-8-10

24 . 07. 2025 г.                                                                  с.п.Нижний Курп

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     №  58                                                                                                          ПОСТАНОВЛЕНЭ      №   58                                           БЕГИМ                          №   58

«Об утверждении Плана подготовки к отопительному

периоду 2025-2026 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 года № 2234 «Об  утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом сельского поселения Нижний Курп, в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов, МУ«Местная администрация сельского поселения Нижний Курп» Терского муниципального района КБР

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов  сельского поселения Нижний Курп согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

сельского поселения Нижний Курп

Терского муниципального района КБР                             Р.Б.Абазов

Приложение  к постановлению местной администрации сельского поселения Нижний Курп от 24. 07. 2025 г. № 58

План мероприятий по подготовке котельной « Нижний Курп»                           к работе  в осенне-зимний период 2025-2026гг.

| № | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт котлов | шт. | 2 | 09.2025 г. | Гл.инженер, мастер участка |
| 2 | Ремонт и замена запорной арматуры (задвижки , кранов, обр. клапанов) | шт. | 8 | 09.2025 г. | Гл.инженер, мастер участка |
| 3 | Ремонт насосного оборудования | шт. | 2 | 09.2025 г. | Гл.инженер, мастер участка |
| 4 | Строительные работы (штукатурка,ивестковая окраска, покраска, отмостка, остекления и т.д.) | шт. | 1 | 09.2025 г. | Гл.инженер, мастер участка |